毕业设计（论文）任务书

题    目	交观表白墙系统的设计与实现

起讫日期  2025 年  3 月 15 日  至 2025 年 6 月 18 日

| 学生姓名 | 马延旭 | 专业班级 | 软工(专升本)2310 |
| --- | --- | --- | --- |
| 所在学院 | 信息学院 |  |  |
| 指导教师 |  | 职称 |  |
| 所在单位 | 大连交通大学 |  |  |

2025 年  3  月  10  日

任务及要求： 1.设计（研究）内容和要求 研究内容：设计开发交观表白墙系统，采用Java语言，使用MySQL数据库，实现了用户查看帖子等功能。该系统大致分为用户模块、帖子模块，、收藏模块，评论模块，管理员模块。系统主要实现的功能有个人信息的登录注册，以及个人信息管理，进行登录后可以进行帖子的上传，收藏帖子，评论帖子，管理自己帖子。管理员可以管理系统。 任务： - 使用Java语言和vue技术设计开发交观表白墙系统，通过前后端分离的设计模式来进行开发，利用mybatis-plus方式封装MySQL数据库，并能正确配置Web站点，以及能够很好的设计数据库和正确连接数据库。 - 个人用户能通过此网站登录后可发表帖子，可以查看所有帖子，也可以根据分类查看帖子，可对帖子进行评论留言，可对自己已经发布的帖子进行管理。 - 前台主要作为用户使用，可对帖子进行管理发布，以及对帖子进行评论等交互，后台主要对数据库中的数据进行管理。 - 数据安全性，主要采用了逻辑删除，不对原始数据进行删除操作，可对系统中的数据进行恢复。 - 系统主要使用了动态的vue3框架，数据全部来源于后端数据库，系统动态刷新。 - 界面的设计布局要合理，简洁生动，主题突出，有良好的画面感。 要求： - 有较好的人机界面，使用户方便的使用系统。 - 功能齐全，尽量满足用户的需求。 - 数据库设计合理，安全可靠。 - 要求完成毕业设计说明书(论文)1.2万字以上。 - 软件系统2000行语句以上。 - 外文文献1万字符以上(译出3000汉字以上)。 - 完成调研报告要求3000字以上。 - 参考文献10篇以上，至少一篇外文文献。 - 研读《大连交通大学毕业设计（论文）规范化要求》，严格按照规范要求完成论文的撰写、打印和装订。 - 进度安排： 毕业设计第1-4周完成课题调研、课题研究开发的进度计划安排，学习相关中外文资料、配置软件开发环境，学习相关知识，提交相关文档。 毕业设计第5-6周，完成需求分析、总体设计及数据库设计，完成相关文档资料。 毕业设计第7-10周，完成各模块的详细设计与实现，完成相关文档资料。 毕业设计第11-12周，测试调试系统，完善系统功能及美化页面等，完成相关文档资料并整理资料，撰写论文。 毕业设计第13-14周修改并完成设计论文，打印装订，交由指导教师评阅，进行软件验收，验收时要提供软件使用说明书。 论文要求12000字，包括综述、需求分析、系统总体设计、系统实现、性能分析、结论等。 第13周提出毕业答辩申请。 第14周要求制作PPT，准备答辩。 2.原始依据 - 该题目适合本科软件工程专业学生作为毕业论文题目。 - 学生所学的基础课和专业基础课基本能满足该设计的要求。 - 学生在毕业论文期间可以通过查找资料完成毕业论文所需新知识的补充。 - 学校具备较完善的机房和图书馆供学生使用。 - 指导教师具备指导学生毕业论文的资格和能力。 3.主要参考文献 指导教师签字： 系主任签字： 年 月 日